РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСИНСКИЙ РАЙОН

МО «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ______  2015 г.                                     № ____                                                     с. Енисей

О внесении изменений в  муниципальную

Программу «Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры МО «Бурят-Янгуты»

на период 2012-2020 гг.»

На основании п.4. ч.1. ст.14. и п.4 ч.10. ст.35. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.14. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Приказа министерства регионального развития №204 от 06.05.2011г.

Руководствуясь п.5.ч.1 ст. 8 Устава МО «Бурят-Янгуты»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Бурят-Янгуты» на период 2012-2020 гг.» на срок реализации программы на период 2012-2022 гг.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике» и на официальном  сайте МО «Бурят-Янгуты».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава МО «Бурят-Янгуты»                                                                    Атутова Л.М.

Утверждена

Постановлением главы

МО «Бурят-Янгуты»

Атутова Л.М. ________

№98 от 01.07.2015 г.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования     «Бурят-Янгуты» на 2012-2022 годы»

с. Енисей

2015 год

ПАСПОРТ

Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2012-2022 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2012-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» от 29.10.2012г. №57 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Бурят-Янгуты» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Бурят-Янгуты» |
| Цель программы | Обеспечение потребителей к 2022 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | - Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты»; - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания жителей поселения. |
| Ожидаемые результаты | - Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни, уменьшение социальной напряжённости; - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурят-Янгуты», снижение эксплуатационных затрат; - Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды в Осинском муниципальном районе. - Обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры поселения; - Повышение надежности и качества теплоснабжения; - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. - Повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - Соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН - 100%; - Снижение уровня потерь воды; - Реконструкция, модернизация и строительство новых систем водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации программы 2012 – 2022 год. |
| Объемы и источники финансирования | Общая сумма расходов на реализацию Программы на период 2012-2022 годы: Всего – 97475,722 Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей. |

- Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2012 - 2022г.г.» (Далее: Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций;

- Генеральный план  муниципального образования «Бурят-Янгуты».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза жидких и твердых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Бурят-Янгуты» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

- 1. Основные направления перспективного развития муниципального образования «Бурят-Янгуты»

1.1. Краткая характеристика поселения

Общая площадь территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» составляет 10347,8 гектаров, в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения  9439,4 гектаров, из них пашни 5517 гектаров. В состав территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» входят все прилегающие к нему исторически сложившиеся земли общего пользования, территории  традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ муниципального образования «Бурят-Янгуты».

С 01.01.2006 года образована администрация муниципального образования «Бурят-Янгуты» Осинского муниципального района. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»  включает в себя 5 населенных пунктов  далее (СНП): с. Енисей, д. Онгосор, д. Шотой, д. Моголюты, заимка Кундуй административным центром является с. Енисей.  Границы муниципального образования «Бурят-Янгуты»  установлены в соответствии с Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 № 67-оз.

На территории СП проходит линия электропередач  напряжением 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

Внешние связи населённых пунктов осуществляются автомобильным транспортом. Автомобильная дорога, по которой осуществляется сообщение – д. Шотой - д.Онгосор- с.Енисей д. Моголюты. Расстояние от с.Енисей до районного центра с. Оса- 25 км, до областного центра г. Иркутск 140 км.

Климат резко континентальный с большой амплитудой колебаний температур воздуха.

Общий характер рельеф холмисто- увалистый с общим понижением к долине реки Оса.

1.2. Население

Общая численность населения муниципального образования «Бурят-Янгуты» по состоянию на 01.01.2012 года составляет 1537 человек.

Численность трудоспособного возраста составляет 950 человек (62,0% от общей численности), дети  до 18 лет - 439 человек (28,6 % от общей численности), пенсионеров – 148 человек (9,6 %).

- Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в поселении на сегодняшний день характеризуется естественным приростом населения. Плотность населения составляет 6 человек на 1 кв. км.

таблица 1

Основные  демографические  показатели поселения

| Наименование показателя | ед. изм. | годы |  | 2011г. в % к 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 |  |
| Численность постоянного населения поселения, всего | чел. | 1535 | 1537 | 100 |
| Мужчин | чел. | 812 | 809 | 99,63 |
| Женщин | чел. | 723 | 728 | 100,69 |
| Плотность населения | чел. / кв.км. | 14,83 | 14,85 | 100 |
| Число родившихся | чел. | 23 | 26 | 113.04 |
| Число умерших | чел. | 17 | 13 | 76,47 |
| Естественный прирост населения | чел. | +6 | +13 | 216,67 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | чел. | - 2 | - 9 |  |

Основные проблемы:

- старение  населения;

- относительно  высокая   смертность населения.

Из-за старения населения на территории муниципального образования возникает дефицит рабочей силы, увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, возрастают расходы бюджетов на выплату социальных пособий.

В среднесрочной перспективе демографическое развитие поселения оценивается, как более благоприятное. Следовательно, в ближайшие годы следует ожидать рост рождаемости, что при сохранении стабильного показателя общей смертности будет сопровождаться увеличением показателя естественного прироста населения и ростом доли трудоспособного населения.

1.3. Характеристика экономики поселения

На территории поселения  в настоящее время осуществляют финансово-хозяйственную деятельность:

. Сельским хозяйством занимаются 11 крестьянско-фермерских хозяйств: КФХ «Федоров», КФХ «Атутов Г.Н.», ИП «Базаров Д.М.»,  КФХ «Болдырева Л.Л.», ИП «Шатаева М.О.», ООО «Лесной мир», ИП «Ербаткин В.М.», ИП «Билдаев И.В.», ИП «Атутов Д.Ц.», КФХ «Петонов А.В», КФХ «Адамова Т.А.». 411 личных подсобных хозяств (ЛПХ). В 2011 году отмечен рост поголовья скота: КРС  1781 голов, свиней  640 голов, овец  727 голов, лошадей  317 голов. В инвестиционные проекты, реализованные в

2011 году вошли крестьянско- фермерские хозяйства «Иванова И.А.» «Сонголов А.И.» «Марактаев Ю.М.». По инвестиционным программам приобретены сельскохозяйственная техника.

Торговой деятельностью занимаются 9 индивидуальных предпринимателей.

Социальная сфера представлена образовательными учреждениями - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бурят-Янгутская СОШ», «Онгосорская НОШ»,  «Шотойская НОШ» - общая численность учащихся 179 человек, МБДОУ «Бурят-Янгутский детский сад посещают 60 детей.

На территории МО работает почта, Бурят-Янгутская участковая больница, Онгосорский акушерско-фельдшерский пункт, Шотойский акушерско-фельдшерский пункт.

На территории поселения функционируют 1 учреждение культуры – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурят-Янгутский культурно - досуговый центр».

2. Прогноз развития  муниципального образования «Бурят-Янгуты»

2.1. Прогноз динамики численности населения

В основу прогнозных расчетов основных показателей демографических процессов муниципального образования «Бурят-Янгуты» до 2022 года положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в динамике численности населения поселения, изменения в его половозрастной структуре, воспроизводстве, миграциях. Принимались во внимание также географические особенности поселения, выполняемые им функции, тенденции развития современных демографических процессов России и региона.

Исходной базой перспективных расчетов послужили сложившиеся в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты»  уровни рождаемости и смертности населения, его половозрастная структура.

Прогноз динамики численности населения Бурят-Янгуты сельского поселения на период до 2022 года, на начало года, человек.

| 2010 г. | 2011 г. | 2015 г. | 2022 г. | 2022 в % к 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1535 | 1537 | 1641 | 1758 | 115 |

Как видно из приведенной выше таблицы, численность населения поселения с 1535 человек в 2010 году увеличится до 2022 году на   223 человек.

Этот прирост будет обязан естественному  и миграционному приросту. На протяжении всех лет данного промежутка времени естественное движение населения будет представлено его приростом.

2.2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Численность населения постепенно увеличивается, при этом планируется строительство нового   жилья  и потребность в коммунальных ресурсах увеличится.

Планируется застройка улиц Нагорная, Подгорная и Молодежная.

Также новое жилье строится в черте населенных пунктов.

3. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

3.1. Анализ существующей системы тепло - энергоснабжения

Система теплоснабжения на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» децентрализованная. Теплоснабжение общественной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от электроотопления  МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ», МБУК «Бурят-Янгутский КДЦ», МБДОУ «Бурят-Янгутский детский сад», Администрация МО «Бурят-Янгуты», УФПС Иркутской области филиал ФГУП «Почта России» Боханский почтамт», АТС «Ростелеком».

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных котлов. Топливом служат дрова и электроотопление.

- Анализируя современное состояние системы тепло-энергоснабжения, установлена недостаточность электрических мощностей на территории с учетом застройки новых улиц – Молодежная, Подгорная, Нагорная..

3.2. Программа инвестиционных проектов в сфере тепло - энергоснабжения.

В 2012-2014 годы строятся и предполагается ввести в эксплуатацию жилые дома

по улице Молодежной- 7 домов и по ул. Подгорная – 6 домов.   см. схема 1 ул. Молодежной.

Протяженность улицы составляет 500 метров.

| Шатаев И.Н. | Наумова Н.В. | Подкорытова Н.В. | Медведева И.В. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |

Одним из первоочередных мероприятий в муниципальном образовании «Бурят-Я» для обеспечения новых улиц электроэнергией необходимо установить 2 новые трансформаторные подстанции: ул. Нагорная, ул. Молодежная.

Программа инвестиционных проектов в сфере энергоснабжения отражена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Объём работ. мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Год начала и окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Молодежная | 100 кВА | 250,0 | 2013 |
| 2 | Строительство трансформаторной подстанции по ул. Нагорная | 100 кВА | 250,0 | 2014 |
| 3 | Строительство линии ЛЭП 0,4 кВт | 2500 м. | 2250,0 | 2013-2014 |
| Итого: |  |  | 2750,0 |  |

3.3. Анализ существующей системы водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Бурят-Янгуты»   являются  в основном подземные водозаборы.

Источником водоснабжения в с. Енисей является подземный водозабор в комплексе с водонапорной башней по ул. Лесной.

Год ввода водонапорной башни в эксплуатацию 2012 г. Водонапорная башня числится на балансе администрации МО «Бурят-Янгуты».

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством забора воды из водонапорной башни и подземных водозаборов.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах  муниципального образования «Бурят-Янгуты»  установлено:

- источником  водоснабжения являются подземные воды;

- качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует питьевым требованиям.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу согласно федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря №1092, Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», статьями 25,26,43,44 Водного кодекса Российской Федерации, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года №1235-р, и постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года №116-пп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы, утвержденная распоряжением правительства Иркутской области от 23.09.2011 года №330-рп, постановление главы администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» от 10.01.2011 года №10 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ МО «Бурят-Янгуты», их формирования и реализации» разработана долгосрочная целевая программа МО «Бурят-Янгуты» «Чистая вода» которая включает в себя мероприятия по направлению – строительство объектов водоснабжения по населенным пунктам муниципального образования Бурят-Янгуты».

Мероприятия для включения в проект долгосрочной целевой программы Иркутской области «Чистая вода» на 2011-2017 годы.

| № п/п | Муници пальное образо вание |  |  | Мероприятие | Основа ние для вкл. в програм му (нали чие ПСД, ТЭУ, экс пертиза |  | Оценка затрат тыс. руб. |  |  | Финансирование тыс. руб. |  |  |  | При меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федера льный бюд жет | област ной бюд жет | мест ный бюджет | Внебюджетный источник |  |
| Строительство объектов водоснабжения и водоотведения городов и населенных пунктов Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальное образование «Бурят – Янгуты» | Строительство водонапорной башни с обустройством и бурением скважины на улице Лесной. |  |  | Смета на строительство |  | 700,0 |  |  | 665,0 | 35,0 |  |  |
| 2 |  |  | Строительство водонапорной башни с обустройством и бурением скважины в деревне Моголюты |  |  | Смета на строительство |  | 700,0 |  |  | 665,0 | 35,0 |  |  |
| 3 |  |  | Строительство водонапорной башни с обустройством и бурением скважины в деревне Онгосор |  |  | Смета на строительство |  | 700,0 |  |  | 665,0 | 35,0 |  |  |
| 4 |  |  | Строительство водонапорной башни с обустройством и бурением скважины в деревне Шотой |  |  | Смета на строительство |  | 700,0 |  |  | 665,0 | 35,0 |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  | 2800,0 |  |  | 2660,0 | 140,0 |  |  |

3.4. Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

В настоящее время на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» имеется действующая не санкционированная свалка, площадь земельного участка которого составляет 4 га.

Эксплуатация свалки осуществляется с 2002 года. Среднегодовое количество размещенных отходов составляет 189 куб. м.

Согласно СНиП ВП-60-75, удельная норма накопления твердых бытовых отходов в населенных пунктах равна 0,123 куб.м. в год на 1 человека, следовательно, в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты» при населении 1537 человек за год может образоваться 189 куб.м. бытовых отходов. Обезвреживание всех отходов сводится к вывозу их на территорию несанкционированной свалки и сваливанию в естественные понижения рельефа. Свалки представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.

Загрязнение почв отходами производства и потребления является одной из серьезных экологических проблем как для  МО «Бурят-Янгуты», так и МО «Осинский район» в целом. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, их беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

В настоящее время на территории МО «Бурят-Янгуты» нет организованных участков для сбора, удаления и утилизации ТБО.

Значительная часть отходов потребления сжигается на местах, в отопительных печах, либо идет на корм скоту.

В сельских населенных пунктах, в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО, необходимо оборудовать специальные площадки с бункерами. Бункера  должны быть установлены на твердом, водонепроницаемом покрытии (асфальтовое или бетонное). Площадки должны быть обвалованы, иметь благоустроенные подъездные пути. После заполнения бункеров мусор должен вывозиться на ближайший полигон. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

В настоящее время на территории Осинского района разрабатывается программа  санитарной очистки территории  муниципального образования, в которой поселение принимает активное участие.

3.5. Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов

Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твердых бытовых отходов на территории МО «Бурят-Янгуты» отражена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | наименование мероприятия | 2012 | 2013 | 2014 | Сметная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение бункеров для мусора (8 т.) | 2 | 1 | 2 | 100,0 |
| 2 | Строительство площадок для установки мусорных бункеров: Село Енисей Д. Онгосор Д. Шотой Д. Моголюты | 2 | 1 | 1 1 | 100,0 50,0 50,0 50,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 350,0 |

3.6. Анализ существующего состояния дорожной сети

Территория МО «Бурят-Янгуты», связана  автодорожным сообщением с центром муниципального района – с. Оса системой автодорог регионального (межмуниципального) значения и автомобильными дорогами местного значения. Дорожная сеть к населённым пунктам и по населённым пунктам содержится в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального ремонта.

Развитие экономики МО «Бурят-Янгуты» зависит от состояния автомобильный дорог. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования «Бурят-Янгуты» в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния дорог, позволяющих обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижение.

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы села. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным

требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО «Бурят-Янгуты» стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог села в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

3.7. Программа инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства

Программа инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства  муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2011 -2015 годы (реконструкция и строительство дорог) отражена в муниципальной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты», утвержденном Решением Думы МО «Бурят-Янгуты» №97 от 05.05.2011г.

|  |  |  | Перечень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог и тротуаров за счет средств Фонда софинансирования расходов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы |  | Срок реализации |  | Объем финансирования,тыс. руб |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Из областного бюджета | Из местного бюджета |
|  | Цель программы: сохранение и развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по цели |  | 2011-2015 |  | 8792, 322 | 8615,000 | 177,322 |
|  |  |  | 2012 |  | 1 143,300 | 1115,000 | 28,300 |
|  |  |  | 2013 |  | 1156,014 | 1115,000 | 41,014 |
|  |  |  | 2014 |  | 3949,008 | 3885,000 | 64,008 |
|  |  |  | 2015 |  | 2544,000 | 2500,000 | 44,000 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности внутрипоселенческих автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 |  | 2011-2015 |  | 4742,400 | 4460,000 | 282,400 |
|  |  |  | 2012 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2013 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2014 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2015 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог |  | 2011-2015 |  | 4742,400 | 4460,000 | 282,400 |
|  |  |  | 2012 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2013 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2014 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  | 2015 |  | 1185,600 | 1115,000 | 70,600 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Задача 2.Совершенствование системы управления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги |  | 2011-2015 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | 2012 |  | 0.0 |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 212,500 |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 106,250 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 106,250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 425,000 |  |  |

| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Протяженность в метрах | № и дата заключения экспертизы | Стоимость объекта, тыс.руб. | Финансирование, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  | Из областного бюджета | Из местного бюджета |
| 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Степная | 600 |  | 100,000 |  | 100,000 |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог по ул.Степная и ул.Лесная ул. Онгосорская д. 4 до д. 12 | 1700 |  | 1135,000 | 1115,000 | 20,000 |
|  | Составление ПСД на капитальный ремонт |  |  | 8,300 |  | 8,300 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова, ул. Лермонтова, ул. Микрорайон | 2700 |  | 1147,514 | 1115,000 | 32,514 |
|  | Составление ПСД на капитальный ремонт |  |  | 8,500 |  | 8,500 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог по ул. Моголютская, ул. Хальская, ул. 60 лет Октября, ул. Павлова, ул. Осипова, ул. Подгорная, ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. Ломоносова. | 7900 |  | 3920,000 | 3885,000 | 35,000 |
|  | Составление ПСД на капитальный ремонт |  |  | 29, 008 |  | 29,008 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Онгосорская, ул. Онгосорская от дороги до д. 64, ул. Шотойская |  |  | 2525,000 | 2500,000 | 25,000 |
|  | Составление ПСД на капитальный ремонт |  |  | 19,000 |  | 19,000 |

3.8. Жилищное строительство и жилищная обеспеченность

Существующий жилой фонд МО «Бурят-Янгуты» составляет 23,048 тыс. кв.м., средняя жилищная обеспеченность составляет 16,98 кв.м./чел. Объём ветхого и аварийного жилого фонда ориентировочно оценивается в 10470 тыс.кв.м.  Степень износа жилого фонда от 25-30 %. Жители МО «Бурят-Янгуты» участвуют в долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 г.г.». За 2011 год введено 517 кв. м жилья.  Перспективы развития МО «Бурят - Янгуты» связаны с увеличением жилых зон, отмеченных в п.2.1.1 данной Программы.

Строительство нового жилья на территории поселения на три года планируется до 640 кв. м. ежегодно.

3.8. Программа инвестиционных проектов в сфере  нового строительства

Перспективный план строительства нового жилья в МО «Бурят-Янгуты» отражен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов | Объём работ, мощность | Сметная стоимость, тыс. руб. | Год начала и окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жилых домов с.Енисей | 2800 кв.м. | 43120,0 | 2012 -2022 гг. |
| 2 | Строительство жилых домов д. Онгосор | 800 кв.м. | 12320,0 | 2012 -2022 гг. |
| 3 | Строительство жилых домов д.Моголюты | 960 | 14784,0 | 2012-2022 гг |
| 4 | Строительство жилых домов д.Шотой | 480 | 7392,0 | 2012-2022 гг |
| Итого: |  | 5040 | 77616,0 |  |

- 4. Ресурсное обеспечение программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный

бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного администрацией поселения технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Думу муниципального образования «Бурят-Янгуты», которая утверждает инвестиционные программы на основании утверждённых программ, рассчитываются  надбавки к тарифам.

После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок администрация поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2012 года без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией  муниципального образования «Бурят-Янгуты» и Думой муниципального образования «Бурят-Янгуты».

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.